# 光寶科技｜2000W AI 伺服器 GaN 電源供應器上市計畫（初稿）

（本文件為課程 Demo 用虛構內容，可自由修改。）

# 執行摘要（Draft）

本提案為光寶科技 2000W AI 伺服器電源供應器（採用 GaN 技術）之上市計畫。

目標：2026 Q4 送樣、2027 Q1 量產，首年營收目標 USD 85M，搶佔 AI 伺服器電源 2% 市佔。

# 市場機會與競爭分析

- 2026 全球 AI 伺服器電源市場 USD 8.5B，受惠於大型語言模型（LLM）訓練需求爆發。

- 主要競爭者：台達（3000W, GaN, USD 350）、Murata（2000W, SiC, USD 310）、Vicor（FPA, USD 340）。

- 光寶優勢：已具備 GaN 驅動技術、與客戶長期合作關係、成本控制能力。

- 光寶劣勢：GaN 電源產品尚無量產實績，品牌在 AI 伺服器領域知名度待建立。

- 客戶痛點：能源效率（PUE）是資料中心最大成本，高效率電源可直接降低 TCO。

# 技術亮點與產品規格（Draft）

1) GaN FET 650V 開關元件，較傳統 Si MOSFET 效率提升 2–3%，體積縮小 40%。

2) 目標效率 ≥ 98%（80 Plus Titanium 認證），功率密度 ≥ 100W/in³。

3) 支援 48V DC 或 AC-DC 雙模式輸入，相容下一代機架架構。

4) 數位控制（PMBus 2.0）：可遠端監控效率、溫度、負載，支援預測性維護。

5) 散熱設計挑戰：GaN 高頻切換產生集中熱點，需優化散熱片與風道設計。

# 上市時程與里程碑（Draft）

- M1（2026/04）：Phase 1 規格凍結、關鍵料件選型確認

- M2（2026/06）：EVT 原型完成、效率/安規預測試

- M3（2026/08）：DVT 完成、安規認證送測（UL/IEC/CCC）

- M4（2026/10）：Tier-1 客戶送樣、設計評審

- M5（2026/12）：PVT 試產啟動

- M6（2027/02）：量產爬坡、首批出貨

- M7（2027/04）：CES/OCP 展會行銷推廣

- M8（2027/06）：首年目標 50K 台出貨達成檢核